# Actividades pendientes y estimación de tiempos para la integración de autorizaciones uno a uno.

# Intelligent software arquitectura SAS

Introducción

Informe Técnico: Estado de Desarrollo de la Funcionalidad de Vinculación Uno a Uno

Este documento presenta un análisis detallado de las actividades pendientes para completar la funcionalidad de vinculación uno a uno de autorizaciones. El informe especifica:

- Las tareas restantes necesarias para completar el desarrollo

- La estimación de esfuerzo requerido para cada actividad

- La justificación técnica y prioridad de cada una

Actividades pendientes

- Análisis detallado del endpoint updatePatientServiceById: revisar flujo, DTOs, interfaces y dependencias para identificar el impacto del cambio de índice; estimado.

- Validación del nuevo esquema consolidated_record: identificar campos equivalentes y necesidades de mapeo.

- Actualización de código: refactor de repositorio y servicio, adaptación de consultas, generación de pruebas y verificación en entorno local.

- Pruebas unitarias: correr pruebas funcionales con datos simulados.

- Crear nuevo tablero con datasource consolidated_record.

- Pruebas integrales del flujo completo: vinculación de autorización uno a uno.

Plan de trabajo y estimación

| Fase | Actividad | Duración Estimada |
| --- | --- | --- |
| 1 | Análisis detallado del endpoint updatePatientServiceById: revisar flujo, DTOs, interfaces y dependencias para identificar el impacto del cambio de índice | 2 h |
| 2 | Validación del nuevo esquema consolidated_record: identificar campos equivalentes y necesidades de mapeo | 4h |
| 3 | Actualización de código: refactor de repositorio/servicio, adaptación de consultas, generación de pruebas automáticas y verificación en entorno local | 5h |
| 4 | Pruebas unitarias: correr pruebas unitarias con datos simulados, | 4h |
| 5 | Crear nuevo tablero con datasource consolidated_record (Frontend) | 6h |
| 6 | Pruebas integrales del flujo completo: vinculación de autorización uno a uno en ambiente productivo | 8h |

Justificación

Justificación general: la decisión de la reunión del viernes 07/11/2025 exige migrar updateServices al índice consolidated_record para aprovechar la data depurada y garantizar que la vinculación de números de autorización sea confiable en el nuevo consolidado. Actividades y justificaciones:

- Análisis detallado del endpoint updatePatientServiceById: necesario para identificar todos los puntos donde hoy se consulta service_records, evitar regresiones y asegurar que el cambio al nuevo índice cubra controladores, servicios, DTOs e interfaces.

- Validación del nuevo esquema consolidated_record: imprescindible para mapear los campos depurados, preparar transformaciones, de modo que la lógica se adapte a la estructura definitiva sin perder integridad ni duplicar reglas.

- Actualización de código: clave para implementar la consulta a consolidated_record, alinear validaciones de autorización con la nueva data y respaldar el cambio con pruebas que garanticen el comportamiento esperado.

- Pruebas unitarias: asegura que el flujo completo funcione con los datos consolidados, previene errores en local y deja evidencia actualizada para soporte y monitoreo conforme al acuerdo de la reunión.

- Crear nuevo tablero con datasource consolidated_record con la finalidad devisualizar las vinculaciones de autorizaciones

- Pruebas integrales del flujo completo: vinculación de autorización uno a uno en ambiente productivo.

Conclusión

El refactor es necesario para cumplir con la decisión de migrar updateServices hacia consolidated_record, donde la información ya está depurada, asegurando que la vinculación de cada número de autorización con el servicio correspondiente se realice uno a uno en el consolidado, minimizando así el margen de error.